FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para el seguimiento de madurez de controles ISO/IEC 27001 e incidentes de ciberseguridad — Hospital Félix Bulnes Cerda.

Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: TIHI84/V-IEI-N8-P1-C2

Académico guía: Luis Bravo

Integrantes del equipo: Priscila Bahamóndez

Fecha de entrega 10-09-2026

Contenido

I.	Introducción	4

II.	Identificación del Problema	5

2.1	Actualización y justificación del problema	5

2.1.1	Descripción de la organización	5

2.1.2	Descripción del problema.	8

2.2	Justificación del problema.	9

2.2.1	Relevancia del problema.	9

III.	Levantamiento de Requerimientos.	10

Instrumentos utilizados	10

IV.	Marco Teórico.	11

V.	Objetivos del Proyecto.	11

5.1	Solución tecnológica	11

5.1.1	Formulación de la Solución	11

5.1.2	Alcance y restricciones.	12

5.2	Impacto de la solución.	13

5.2.1	Proceso de negocio afectado.	13

5.2.2	Registro de Interesados.	13

5.2.3	Indicadores de gestión.	14

5.3	Objetivos del proyecto	14

5.3.1	Objetivo General.	14

5.3.2	Objetivo Específico.	14

VI.	Metodología de Trabajo	15

6.1	Metodología de Desarrollo de la solución.	15

6.2	Duración y cronograma.	15

6.3	Equipo de trabajo.	18

6.4	Plan de recursos.	18

VII.	Definición de arquitectura TI	19

VIII.	Reconocimiento de arquitectura empresarial	21

IX.	Conclusiones:	23

X.	Referencias bibliográficas	24

XI.	Anexos	24

# Introducción

El Hospital Félix Bulnes Cerda, establecimiento público de alta complejidad perteneciente a la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, ha sido declarado Operador de Importancia Vital (OIV) en el marco de la Ley N.º 21.663 sobre Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica. Esta condición obliga al establecimiento a mantener un nivel de madurez verificable en la implementación de controles de seguridad de la información (ISO/IEC 27001) y a reportar incidentes de ciberseguridad a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) dentro de plazos legales estrictos.

Actualmente, el seguimiento del estado de los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se realiza de manera manual y dispersa (planillas, correos, actas), sin una herramienta centralizada que permita visualizar el nivel de madurez alcanzado ni gestionar de forma estructurada la evidencia de cumplimiento. Este informe formula un proyecto orientado a diseñar e implementar una solución tecnológica de tipo GRC (Governance, Risk & Compliance) que permita al encargado de ciberseguridad del hospital registrar controles, evidencias, incidentes y proveedores, visualizando de manera gráfica el avance del SGSI institucional.

# Identificación del Problema

  - Actualización y justificación del problema

    - Descripción de la organización

- Tipo y rubro: Institución pública de salud, establecimiento hospitalario de alta complejidad, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC), Ministerio de Salud de Chile.

- Posicionamiento: Hospital de referencia para la comuna de Cerro Navia y sectores aledaños de la Región Metropolitana, con atención de urgencia adulto, infantil y obstétrica, hospitalización y atención ambulatoria.

- Estructura organizacional (organigrama):

Organigrama 1

- Misión y Visión:

  - Misión:

Somos un hospital público autogestionado asistencial docente de alta complejidad integrado a la red; al servicio de la comunidad que brinda atención de salud oportuna, integral, humanizada y de calidad.

(Hospital Félix Bulnes, s.f.)

  - Visión:

Ser reconocido como el mejor hospital público asistencial docente de Chile; innovador, centrado en brindar una atención integral y humanizada en las personas, a sus familias y a la comunidad, con altos estándares de calidad y seguridad.

(Hospital Félix Bulnes, s.f.)

- Cadena de valor / Cuadro de mando integral:

  - Procesos Primarios / Asistenciales

    - Admisión (Logística de Entrada): Recepción de pacientes (Servicio de Urgencia o Consultorio Adosado a Especialidades - CAE), categorización Triage (ESI 1 a ESI 5), identificación, verificación de previsión (FONASA) y apertura de ficha clínica.

    - Atención (Operaciones / Prestación Médica): Evaluación médica, procedimientos diagnósticos (laboratorio, imagenología), tratamiento farmacológico, intervenciones quirúrgicas y gestión de camas en hospitalización.

    - Egreso (Logística de Salida): Alta médica, epícrisis, indicación de fármacos/receta de alta, coordinación de atención domiciliaria o derivación a la Red de Atención Primaria de Salud (APS).

  - Procesos de Soporte / Apoyo (Tecnología y Seguridad)

    - TI (Sistemas de Información): Mantenimiento de la Ficha Clínica Electrónica (HCE), gestión del sistema de agenda de citas, almacenamiento de imágenes médicas (PACS/RIS) y disponibilidad de la red hospitalaria.

    - Ciberseguridad: Protección y confidencialidad de la ficha clínica (Ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes), resguardo de datos sensibles, control de accesos por roles, respaldos de información (backups) y continuidad operativa ante ataques informáticos o caídas de red.

  - Cuadro de Mando Integral (Ejemplo de Indicadores)

Un Cuadro de Mando Integral (CMI) para estos procesos se articula en cuatro perspectivas clave:

| Perspectiva | Proceso | Indicador Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Usuarios / Pacientes | Admisión y Atención | Tiempos de espera en urgencia por categorización Triage y porcentaje de satisfacción del usuario. |
| Procesos Internos | Egreso y Atención | Ocupación promedio de camas, índice de reingreso antes de 30 días y tiempo promedio desde el alta médica hasta el egreso efectivo. |
| TI y Ciberseguridad | Apoyo Tecnológico | Porcentaje de disponibilidad del sistema de Ficha Clínica Electrónica ($>99\%$) y tiempo de respuesta ante incidentes informáticos. |
| Aprendizaje y Financiero | Gestión Global | Cumplimiento del presupuesto institucional y capacitaciones del personal en protocolos de atención y seguridad de la información. |

- Estándares adoptados y certificaciones: ISO/IEC 27001:2022 (en proceso de implementación, no certificado aún), Ley N.º 21.663 (Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica), Ley N.º 19.628 / 21.719 sobre Protección de Datos Personales, taxonomía de incidentes ANCI.

- Arquitectura tecnológica y de aplicaciones: Sistema clínico centralizado Trakcare (registro de admisión, ficha clínica electrónica, gestión de urgencias adulto/infantil), con soporte de mesa de ayuda interna (08:00–17:00, equipo de informática del hospital) y mesa de ayuda del proveedor InterSystems (17:00–06:59 del día siguiente).

- Unidades de negocio/procesos afectados: Urgencia, hospitalización, atención ambulatoria, informática, abastecimiento/licitaciones y la unidad de ciberseguridad institucional.

    - Descripción del problema.

- El hospital cuenta con un catálogo de controles de seguridad (basado en las categorías organizacional, de personas, física y tecnológica de ISO/IEC 27001 Anexo A) cuyo estado de avance —no iniciado, iniciado, implementado, gestionado— y evidencia asociada se registran de forma manual y no estandarizada. No existe un repositorio único que permita saber, para cada grupo de control, cuántos controles existen, cuál es su estado y qué evidencia lo sustenta (p. ej. registros de capacitación, actas de reunión firmadas, cláusulas contractuales, revisiones de antecedentes). Como consecuencia:

- No es posible calcular ni comunicar de manera visual el nivel de madurez (%) del SGSI por dominio ni de forma global, dificultando la rendición de cuentas ante la Dirección y ante organismos reguladores.

- La gestión de incidentes de ciberseguridad no está integrada a una clasificación formal según la taxonomía de la ANCI, lo que genera incertidumbre sobre si un evento debe reportarse y en qué plazo (3 horas para alerta temprana, 72 horas y 15 días según severidad, conforme a la Ley 21.663).

- El control de cláusulas de seguridad en contratos, licitaciones y acuerdos de confidencialidad con terceros/proveedores es incompleto y disperso, al igual que los controles del ciclo de vida del personal (verificación de antecedentes, condiciones de empleo, proceso disciplinario, responsabilidades post-término).

  - Justificación del problema.

    - Relevancia del problema.

- El hospital tiene obligaciones legales directas (Ley 21.663 como OIV, Ley de Protección de Datos Personales sobre fichas clínicas) cuyo cumplimiento se mide, entre otros, mediante un indicador de gestión institucional asociado al avance de implementación del SGSI (referido en la entrevista con el mandante como "compromiso/meta"). El incumplimiento expone al hospital a sanciones normativas y, más relevante aún, a riesgos sobre la continuidad de la atención de pacientes y la confidencialidad de su información clínica (ejemplo real reportado: incidente de ransomware con exfiltración de historial clínico completo, clasificado como severidad crítica).

- Complejidad del problema.

La complejidad radica en la heterogeneidad de los controles a gestionar (organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos), la multiplicidad de tipos de evidencia (documentos, actas, registros digitales), la necesidad de trazabilidad temporal (plazos legales de reporte de incidentes) y la integración de actores con roles distintos y no intercambiables (encargado de ciberseguridad, administrador de contratos, referente técnico, proveedores externos como InterSystems). A esto se suma la ausencia actual de un sistema de información dedicado, por lo que toda la gestión depende de trabajo manual y memoria institucional.

# Levantamiento de Requerimientos.

  - Determinación de los instrumentos a utilizar.

- Instrumentos utilizados

Entrevista semiestructurada con el encargado de ciberseguridad del Hospital Félix Bulnes Cerda (Miguel Godoy), enfocada en el estado actual de gestión del SGSI, incidentes y controles de terceros/personas.

  - Detalle de los requerimientos. Se sugiere incluir como anexo el listado de los requerimientos.

Principales requerimientos identificados (resumen; ver detalle en Anexos)

Requerimientos funcionales (ejemplos, formato historia de usuario):

- Como encargado de ciberseguridad, quiero registrar cada control ISO 27001 con su dominio, estado y evidencia asociada, para tener trazabilidad del cumplimiento.

- Como encargado de ciberseguridad, quiero visualizar el nivel de madurez por dominio y global en gráficos (torta/barra), para comunicar el avance a la Dirección de forma comprensible.

- Como encargado de ciberseguridad, quiero registrar incidentes de ciberseguridad clasificándolos según la taxonomía ANCI (severidad, alcance, tipo), para determinar si corresponde reportar y en qué plazo.

- Como encargado de ciberseguridad, quiero recibir alertas de vencimiento de plazos de reporte de incidentes (3 h / 72 h / 15 días), para cumplir con la Ley 21.663.

- Como encargado de ciberseguridad, quiero registrar cláusulas de seguridad exigidas a proveedores en contratos y licitaciones, para verificar su cumplimiento.

- Como encargado de ciberseguridad, quiero llevar un registro de controles de personas (capacitaciones, verificación de antecedentes, acuerdos de confidencialidad, proceso disciplinario, término de contrato), para evidenciar el dominio "Personas" del Anexo A.

Requerimientos no funcionales (ejemplos):

- Confidencialidad e integridad de la información registrada (datos sensibles de seguridad).

- Trazabilidad/auditoría de cambios de estado de cada control.

- Disponibilidad razonable acorde a un sistema de apoyo administrativo (no crítico como Trakcare).

- Compatibilidad con la infraestructura tecnológica existente del hospital.

(Se sugiere incluir en Anexos el listado completo de requerimientos documentado bajo IEEE 830 o historias de usuario, según el método adoptado por el equipo.)

# Marco Teórico.

  - Investigación Bibliográfica.

Temas a desarrollar con revisión bibliográfica formal (APA 7ª ed.):

- Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y la norma ISO/IEC 27001:2022 (ciclo PDCA, Anexo A y sus 4 categorías de controles: organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos) y ISO/IEC 27002:2022 (guía de implementación de controles).

- Marco normativo chileno de ciberseguridad: Ley N.º 21.663 (Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica), rol de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), concepto de "Operador de Importancia Vital" y taxonomía de incidentes.

- Protección de datos personales en salud: Ley N.º 19.628 y su actualización por la Ley N.º 21.719, aplicada a fichas clínicas electrónicas.

- Modelos de madurez de seguridad de la información (p. ej. CMMI aplicado a seguridad, modelos de madurez de controles ISO 27001) como sustento metodológico para calcular y visualizar el % de avance.

- Herramientas GRC (Governance, Risk and Compliance) y buenas prácticas de dashboards de cumplimiento normativo en el sector salud.

- Metodologías de desarrollo de software (predictiva vs. ágil) aplicables a un sistema de gestión documental/dashboard como el propuesto.

(El equipo debe buscar, seleccionar y citar fuentes reales —libros, papers, normas oficiales— para cada punto; este listado es solo la estructura temática a cubrir.)

# Objetivos del Proyecto.

  - Solución tecnológica

    - Formulación de la Solución

Se propone diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), materializado como una aplicación web de tipo GRC, que centralice:

- Gestión de controles ISO/IEC 27001 — catálogo de controles por dominio (organizacional, personas, físico, tecnológico), estado (no iniciado / iniciado / implementado / gestionado) y evidencia adjunta.

- Cálculo y visualización del nivel de madurez — indicadores gráficos (torta, barra) por dominio, grupo de control y consolidado institucional.

- Gestión de incidentes de ciberseguridad — registro, clasificación según taxonomía ANCI (severidad/alcance), cómputo automático de plazos legales de reporte (3 h, 72 h, 15 días) y alertas de vencimiento.

- Gestión de terceros/proveedores — checklist de cláusulas de seguridad en contratos y bases de licitación, con roles diferenciados (administrador de contratos, referente técnico, encargado de ciberseguridad).

- Gestión de controles de personas — capacitaciones/concientización, verificación de antecedentes, condiciones de empleo, proceso disciplinario, responsabilidades de término de contrato, acuerdos de confidencialidad.

- Reportería para cumplimiento normativo — informes exportables para sustentar el indicador de gestión institucional y auditorías internas/externas.

La solución busca reemplazar el trabajo manual disperso (planillas, correos, actas) por un sistema único, auditable y con visualización orientada a la toma de decisiones de la Dirección del hospital.

    - Alcance y restricciones.

Dentro del alcance:

- Módulo de registro y seguimiento de controles ISO 27001 con evidencia y cálculo de madurez.

- Módulo de incidentes con clasificación según taxonomía ANCI y cómputo de plazos.

- Módulo de terceros/proveedores y de personas (registro documental y checklist).

- Dashboard con reportes gráficos.

Fuera del alcance (propuesto para otra instancia):

- Integración automática/en tiempo real con Trakcare u otros sistemas clínicos.

- Reporte automatizado directo a la plataforma de la ANCI (integración API oficial).

- Certificación formal ISO 27001 del hospital (el sistema apoya la gestión, no reemplaza la auditoría de certificación).

- Restricciones: tiempo del semestre académico, disponibilidad del mandante para validar requerimientos, ausencia de acceso a datos reales de pacientes (se usarán datos ficticios/anonimizados para pruebas).

  - Impacto de la solución.

    - Proceso de negocio afectado.

Principalmente el proceso de gestión de seguridad de la información y cumplimiento normativo, liderado por el encargado de ciberseguridad, con interacción indirecta hacia TI/informática (soporte técnico), abastecimiento (licitaciones/contratos) y recursos humanos (controles de personas).

    - Registro de Interesados.

| Interesado | Rol | Interés/Impacto |
| --- | --- | --- |
| Encargado de Ciberseguridad (Miguel Godoy) | Mandante / usuario principal | Gestionar y reportar el SGSI |
| Dirección del Hospital | Patrocinador | Visibilidad de cumplimiento y riesgo |
| Equipo de Informática | Soporte técnico | Mantención de la plataforma |
| Administrador de Contratos | Usuario secundario | Registro de cláusulas de seguridad |
| Proveedor Trakcare (InterSystems) | Tercero | Referencia de soporte, no usuario directo |
| ANCI (Agencia Nacional de Ciberseguridad) | Ente regulador | Receptor final de reportes de incidentes |

(Completar siguiendo formato PMBOK: poder/interés, estrategia de gestión, etc.)

    - Indicadores de gestión.

- % de madurez global del SGSI (meta institucional vinculada al indicador de gestión)

- % de controles con evidencia registrada por dominio.

- N.º de incidentes reportados dentro de plazo legal vs. fuera de plazo.

- % de contratos/licitaciones con cláusulas de seguridad verificadas.

  - Objetivos del proyecto

    - Objetivo General.

Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que permita al Hospital Félix Bulnes Cerda registrar, medir y visualizar el nivel de madurez de sus controles ISO/IEC 27001, así como gestionar incidentes de ciberseguridad conforme a la Ley 21.663, con el fin de fortalecer su capacidad de cumplimiento normativo y toma de decisiones en seguridad de la información.

    - Objetivo Específico.

- Diseñar un modelo de datos y catálogo de controles ISO/IEC 27001 (Anexo A) que permita registrar estado y evidencia de cumplimiento por dominio.

- Implementar un módulo de cálculo y visualización gráfica del nivel de madurez del SGSI por dominio y de forma consolidada.

- Implementar un módulo de gestión de incidentes de ciberseguridad clasificado según la taxonomía ANCI, con cómputo automático de plazos legales de reporte.

- Implementar módulos de gestión de controles de terceros/proveedores y de personas, conforme a los dominios respectivos de ISO/IEC 27001.

- Validar la solución con el encargado de ciberseguridad del hospital mediante pruebas funcionales sobre datos de prueba representativos.

# Metodología de Trabajo

  - Metodología de Desarrollo de la solución.

Se propone la elección de Scrumban para un proyecto de título unipersonal, con esto deseamos responder a la necesidad de equilibrar la rigurosidad académica con la eficiencia operativa, eliminando la burocracia ineficiente de Scrum y corrigiendo la falta de estructura temporal de Kanban.

Maximización del Tiempo Efectivo (Lean): Aplicar Scrum puro en un proyecto individual genera "eventos fantasmas" (reuniones con uno mismo). Scrumban elimina la sobrecarga administrativa para enfocar el 100% de la capacidad operativa en la investigación, ejecución y redacción de la memoria.

Control del Cambio de Contexto (WIP Restriction): La principal causa de retraso en proyectos unipersonales es la dispersión. Al establecer un Límite de Trabajo en Proceso (WIP = 1 o 2 tareas), se garantiza el principio de "Terminar antes de empezar", reduciendo el bloqueo y acelerando el ritmo de entrega.

Adaptabilidad a la Incertidumbre Académica: A diferencia del desarrollo comercial, un proyecto de título involucra investigación y validación previa. La planificación bajo demanda (pull-based) permite reordenar el backlog ante hallazgos técnicos o retroalimentación del profesor guía sin esperar a cerrar un sprint rígido.

Métricas de Rendimiento Reales: Se sustituye la estimación subjetiva de Story Points por métricas de flujo real (Cycle Time y Lead Time). Esto aporta un control analítico e ingenieril del avance, demostrable mediante Diagramas de Flujo Acumulado (CFD).

  - Duración y cronograma.

Duración total: 16 semanas:

MES 1: Planificación, Levantamiento de Requerimientos y Diseño (Semanas 1 a 4)

- Semana 1: Inicio y Marco Teórico

  - Configuración del flujo de trabajo Scrumban (Tablero Kanban y límites WIP).

  - Investigación bibliográfica sobre la norma ISO/IEC 27001:2022, Ley N.º 21.663 (ANCI) y Ley N.º 19.628 / 21.719.

  - Entrevistas de profundización adicionales con el encargado de ciberseguridad y referentes de TI/Abastecimiento.

- Semana 2: Especificación de Requerimientos

  - Detalle y validación de las Historias de Usuario (Backlog inicial).

  - Definición de requerimientos funcionales (controles ISO 27001, incidentes ANCI, terceros, personas) y no funcionales.

  - Definición de la Taxonomía ANCI y cálculo de plazos de notificación (3h, 72h, 15 días).

- Semana 3: Diseño de Arquitectura y Base de Datos

  - Modificación/Modelado de la base de datos relacional (Entidades: Control, Evidencia, Incidente, Tercero, PersonaControl, Usuario).

  - Configuración de la arquitectura de 3 capas (FastAPI + React + SQLite/PostgreSQL).

  - Definición del esquema de autenticación y roles de usuario (RBAC).

- Semana 4: Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX) y Prototipado

  - Wireframes / Mockups de los tableros principales (Dashboard de madurez, registro de incidentes, checklist de controles).

  - Validación del prototipo con el referente técnico / encargado de ciberseguridad.

MES 2: Desarrollo del Núcleo del Sistema (Core) (Semanas 5 a 8)

- Semana 5: Infraestructura Backend & Módulo de Autenticación

  - Configuración inicial del repositorio y entorno de desarrollo (Python 3.14 + FastAPI).

  - Implementación de autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).

  - Implementación de la capa de persistencia (SQLAlchemy).

- Semana 6: Módulo de Controles ISO/IEC 27001 (Anexo A)

  - Carga y catalogación de controles ISO 27001 (Organizacional, Personas, Físico, Tecnológico).

  - Desarrollo del flujo CRUD para el estado del control (no iniciado, iniciado, implementado, gestionado).

  - Gestión y carga de archivos de evidencia asociada.

- Semana 7: Módulo de Cálculo y Visualización de Madurez

  - Lógica backend para el cálculo algebraico del porcentaje de madurez por dominio y consolidado global.

  - Integración con componentes gráficos frontend (React + Recharts) para diagramas de torta y barras.

- Semana 8: Integración Frontend - Backend (Core)

  - Conexión del frontend React con la API REST de Controles y Madurez.

  - Revisión de flujo bajo metodología Scrumban (Control de WIP y métricas de Cycle Time).

MES 3: Módulos Específicos y Reportería

- (Semanas 9 a 12)

  - Semana 9: Módulo de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad

  - Formulario de registro de incidentes clasificados según taxonomía ANCI.

  - Algoritmo de cómputo automático de plazos legales (3 horas para alerta temprana, 72 horas y 15 días).

  - Sistema de alertas y notificaciones visuales sobre vencimiento de plazos.

- Semana 10: Módulo de Gestión de Terceros / Proveedores

  - Registro de proveedores, contratos y licitaciones.

  - Checklist y verificación de cumplimiento de cláusulas de seguridad.

- Semana 11: Módulo de Controles de Personas

  - Registro de evidencias del ciclo de vida del personal (verificación de antecedentes, capacitaciones, acuerdos de confidencialidad, desvinculación).

- Semana 12: Módulo de Reportería y Exportación

  - Generación de informes exportables (PDF/Excel) para soporte de auditorías e indicadores de gestión de la Dirección.

- Registro inmutable de logs / auditoría de cambios sobre registros sensibles.

MES 4: Validaciones, Despliegue y Cierre de Memoria (Semanas 13 a 16)

- Semana 13: Pruebas Funcionales e Integrales

- Carga de datos de prueba representativos (ficticios/anonimizados).

- Pruebas de usabilidad, seguridad (roles/permisos) y consistencia del cálculo de madurez.

Semana 14: Validación con el Mandante y Ajustes

- Sesión de pruebas de aceptación del usuario (UAT) con el encargado de ciberseguridad (Miguel Godoy).

- Ajustes menores de interfaz y corrección de observaciones.

- Semana 15: Documentación de Despliegue y Manuales

Elaboración del manual de usuario y guía de administración del sistema.

Documentación para despliegue en servidor on-premise / red corporativa del hospital.

Semana 16: Redacción Final y Cierre del Proyecto

Consolidación del informe/memoria final de título (Análisis de resultados, conclusiones y lecciones aprendidas).

Preparación de la presentación y defensa del proyecto de título.

Resumen de Entregables Principales por Mes

| Mes | Entregables |
| --- | --- |
| Mes 1 | Documento de Requerimientos + Diagramas de Arquitectura y Modelo de Datos. |
| Mes 2 | Módulo Core operativo: Catálogo ISO 27001 + Carga de Evidencias + Dashboard de Madurez. |
| Mes 3 | Módulos ANCI (Incidentes y Alertas) + Terceros + Personas + Módulo de Reportería. |
| Mes 4 | Sistema validado por el mandante + Manuales + Memoria Final del Proyecto. |

  - Equipo de trabajo.

Matriz RACI por actividad (responsable, Aprueba, Consultado, Informado) para cada integrante del equipo (Priscila Bahamóndez), rotando el rol de líder.

  - Plan de recursos.

- Detalle de recursos humanos:

  - 1 estudiantes

  - 1 académico guía

  - 1 referente (mandante)

- Stack tecnológico:

  - Backend: Python 3.14 + FastAPI + SQLAlchemy + SQLite (compatible con PostgreSQL vía variable de entorno).

  - Autenticación: JWT con control de acceso basado en roles (RBAC) y hash de contraseñas PBKDF2.

  - Frontend: React 18 + TypeScript + Vite + Recharts (gráficos).

# Definición de arquitectura TI

  - Definir el tipo de arquitectura TI que requiere la solución informática.

Necesidad de integración con sistemas existentes

El hospital opera Trakcare como sistema clínico crítico (ficha clínica electrónica, admisión, urgencias). Se evaluó si el SGSI requiere integrarse en tiempo real con Trakcare y se concluye que no: el SGSI es un sistema de apoyo/gobierno (gestión documental de cumplimiento), no un sistema asistencial, por lo que integrarlo en línea con Trakcare añadiría riesgo técnico y regulatorio innecesario a un sistema crítico, sin aportar valor al objetivo del proyecto. En cambio, sí existen puntos de integración asíncrona necesarios:

- Referenciar, dentro de un registro de incidente del SGSI, el sistema/módulo afectado (p. ej. "Trakcare – módulo de admisión de urgencias") como dato descriptivo, sin conexión directa a la base clínica.

- Exportar reportes (PDF/Excel) del nivel de madurez e incidentes para sustentar el indicador de gestión institucional ante la Dirección y organismos reguladores.

- Permitir la carga manual de evidencia generada en otros sistemas (actas firmadas, correos, certificados de capacitación) como archivos adjuntos.

Esta decisión responde directamente al criterio de evaluación "Define la arquitectura TI verificando la necesidad de integración con otros sistemas".

7.2 Plan de diseño de la solución (arquitectura propuesta)

Se propone una aplicación web en 3 capas (presentación, lógica de negocio, datos), de tipo cliente-servidor, organizada en los módulos ya definidos en el punto 5.1.1:

Modelo de datos conceptual (entidades principales): Control (dominio, descripción, estado), Evidencia (tipo, archivo, fecha, control asociado), Incidente (severidad ANCI, fecha detección, plazo de reporte, estado), Tercero/Proveedor (contrato, cláusulas de seguridad, estado de cumplimiento), PersonaControl (capacitación, antecedentes, confidencialidad, término de contrato) y Usuario (rol: encargado de ciberseguridad, administrador de contratos, referente técnico).

Justificación de la arquitectura elegida: dado el alcance acotado (una sola institución, volumen transaccional bajo, equipo de 3 estudiantes y plazo de un semestre), se prefiere una arquitectura monolítica modular en 3 capas por sobre microservicios: reduce la complejidad de despliegue y mantenimiento, sin renunciar a la separación de responsabilidades por módulo (cada dominio de negocio queda encapsulado y es reemplazable a futuro). stack tecnológico específico (ej. backend Node.js/Express o Python/Django, frontend React, base de datos SQLite o Postgresql).

Seguridad de la arquitectura

Dado que el propio sistema almacena información sensible sobre el estado de seguridad del hospital (controles, brechas, incidentes), se definen como requisitos arquitectónicos: autenticación con control de acceso basado en roles (RBAC), cifrado en tránsito (TLS) y en reposo para evidencia adjunta, y registro de auditoría (log inmutable) de cada cambio de estado sobre controles e incidentes.

Modelo de despliegue

Se recomienda un despliegue on-premise o en nube privada dentro de la red corporativa del hospital (no SaaS público de terceros), consistente con la naturaleza sensible de la información gestionada y con las restricciones de continuidad exigidas a un operador de importancia vital (Ley 21.663).

# Reconocimiento de arquitectura empresarial

  - Identificación del tipo de organización y su estructura.

El Hospital Félix Bulnes Cerda corresponde a una organización pública de salud, establecimiento de alta complejidad dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) y, en última instancia, del Ministerio de Salud de Chile. Su estructura es jerárquico-funcional, típica del sector público de salud: Dirección del establecimiento, Subdirecciones (Médica, Administrativa, Gestión del Cuidado, Recursos Humanos, entre otras) y unidades de apoyo transversal, entre ellas la unidad o el encargado de Ciberseguridad, cuya función de cumplimiento normativo (Ley 21.663, protección de datos) es transversal a toda la organización y reporta habitualmente a la Dirección o a la Subdirección de Gestión de la Información.

Para ordenar el análisis se utiliza una vista simplificada de arquitectura empresarial (inspirada en TOGAF), en 4 capas:

| Capa | Elemento institucional | Elemento del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Proceso de gestión de seguridad de la información y cumplimiento normativo (Ley 21.663, protección de datos) | Objetivo general y objetivos específicos del SGSI (punto 5.3) |
| Aplicación | Función del encargado de ciberseguridad, administrador de contratos, referente técnico | Módulos de Controles, Madurez, Incidentes, Terceros, Personas, Reportería (punto 7.2) |
| Datos | Evidencia documental de cumplimiento (actas, contratos, certificados) | Modelo de datos conceptual (Control, Evidencia, Incidente, Tercero, PersonaControl) |
| Tecnología | Infraestructura de red corporativa del hospital, sistema Trakcare | Aplicación web 3 capas, desplegada on-premise/nube privada (punto 7.4) |

  - Compatibilidad de la solución con la arquitectura empresarial

La solución es compatible con la arquitectura empresarial existente porque:

- No modifica procesos asistenciales ni el sistema clínico Trakcare; opera exclusivamente sobre el proceso de apoyo/gobierno de gestión de seguridad de la información, ya existente en la organización.

- Respeta la estructura de roles ya definida por el hospital (encargado de ciberseguridad, administrador de contratos, referente técnico), replicándolos como roles de usuario dentro del sistema (RBAC), en lugar de crear nuevas funciones organizacionales.

- Puede adoptarse sin rediseñar la estructura organizacional actual, ya que se integra como una herramienta de apoyo a una función de cumplimiento que el hospital ya ejerce, cubriendo así los criterios "reconoce las características de la arquitectura empresarial" y "define la solución de manera compatible con la arquitectura empresarial".

# Conclusiones:

El diagnóstico realizado (sección II) evidenció que el Hospital Félix Bulnes Cerda, en su condición de Operador de Importancia Vital bajo la Ley N.º 21.663, carece de un mecanismo centralizado para gestionar el estado de sus controles ISO/IEC 27001, la evidencia de cumplimiento y la clasificación de incidentes de ciberseguridad según la taxonomía de la ANCI, lo que compromete su capacidad de reportar oportunamente y de sustentar su indicador de gestión institucional. En respuesta directa a ese problema, la solución formulada (sección V) —un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con módulos de controles, madurez, incidentes, terceros y personas— y su arquitectura de soporte (secciones VII y VIII) fueron diseñadas para reemplazar el trabajo manual disperso por un registro único, auditable y visualmente comprensible, sin alterar los procesos asistenciales ni la estructura organizacional existente del hospital.

De este modo, el problema identificado, la solución tecnológica propuesta y su arquitectura de implementación son coherentes entre sí: cada módulo del SGSI responde a una carencia concreta detectada en la entrevista con el mandante, y las decisiones de arquitectura (sin integración en tiempo real con Trakcare, despliegue en red corporativa, RBAC y auditoría) se justifican directamente por la naturaleza sensible de la información gestionada y por las obligaciones legales del hospital.

# Referencias bibliográficas

Hospital Félix Bulnes. (s.f.-a). Misión. https://felixbulnes.cl/wp/mision/

Hospital Félix Bulnes. (s.f.-b). Visión. https://felixbulnes.cl/wp/vision/

International Organization for Standardization. (2022a). Information security controls (ISO/IEC 27002:2022). https://www.iso.org/standard/75652.html

International Organization for Standardization. (2022b). Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

Ley 19.628. Sobre Protección de la Vida Privada (actualizada por la Ley 21.719). (28 de agosto de 1999). En Ley Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599&idVersion=2026-12-01

Ley 21.663. Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica. (8 de abril de 2024). En Ley Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

Ley 21.719. Regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. (13 de diciembre de 2024). En Ley Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

# Anexos

- Anexo 1: Transcripción/minuta de la entrevista con el encargado de ciberseguridad (base de este informe).

- Anexo 2: Listado completo de requerimientos (IEEE 830 o historias de usuario).

- Anexo 3: Organigrama institucional.

- Anexo 4: Matriz RACI y carta Gantt.

- Anexo 5: Diagrama de arquitectura de la solución (ver punto 7.2) en formato ampliado.